**MOTIVO DE LA REUNIÓN:** Primer Sprint Reunión de Finalización

**FECHA:** 09/30/2021 **HORA:** 02:00 PM **PROYECTO/MÓDULO:** Ebanistería León

**LUGAR:** Google Meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Gojan S. Holguín Rincón | Desarrollador |
| Alexander Correa-Diaz | Scrum Master |
| Natalia Giraldo León | Desarrollador |
| Michel Stiven Valencia Tapiero | Desarrollador |

**ORDEN DEL DIA:**

Se comprobará la finalización de las actividades asignadas en la reunión de planeación.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se confirmó la finalización de la interfaz promociones.

Alex Diaz presentó el mapa de la aplicación, el enlace de las herramientas y la creación del GitHub

Natalia Giraldo presentó el prototipado del sistema.

Michel Valencia expuso el documento especificación de requisitos.

Gohan Holguín creo el proyecto en Jira y el repositorio de Slack.

A continuación, se encuentra la tabla de compromisos:

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Planteamiento del problema versión I | Alex Diaz | 30/09/2021 | Terminado |
| Mapa de aplicación | Alex Diaz | 30/09/2021 | Terminado |
| Enlazar Herramientas | Alex Diaz | 30/09/2021 | Terminado |
| Creación GitHub | Alex Diaz | 30/09/2021 | Terminado |
| Creación de actas | Alex Diaz | 30/09/2021 | Terminado |
| Prototipado del sistema parte II | Natalia Giraldo | 30/09/2021 | Terminado |
| Prototipado del sistema parte I | Michel Valencia | 30/09/2021 | Terminado |
| Especificación de requisitos versión I | Michel Valencia | 30/09/2021 | Terminado |
| Manual de configuración de Base de datos versión I | Gojan Holguín | 30/09/2021 | Terminado |
| Creación Jira | Gojan Holguín | 30/09/2021 | Terminado |
| Creación slack | Gojan Holguín | 30/09/2021 | Terminado |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Gojan Stiven Holguín Rincón |  |
| Alexander Correa Diaz |  |
| Natalia Giraldo León |  |
| Michel Stiven Valencia Tapiero |  |