**MOTIVO DE LA REUNIÓN:** Primer Sprint Reunión de Seguimiento

**FECHA:** 09/09/2021 **HORA:** 02:00 PM **PROYECTO/MÓDULO:** Ebanistería León

**LUGAR:** Google Meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Gojan S. Holguin Rincon | Desarrollador |
| Alexander Correa Diaz | Scrum Master |
| Natalia Giraldo Leon | Desarrollador |
| Michel Stiven Valencia Tapiero | Desarrollador |

**ORDEN DEL DIA:**

Se verificará el avance de las actividades realizadas, además se despejarán dudas en cuanto a preguntas relacionadas con actividades de otros participantes del proyecto.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se comunicó el avance de las actividades realizadas por los integrantes.

Alex Diaz presentó el planteamiento del problema y el mapa de la aplicación.

Natalia Giraldo esta trabajando en el documento prototipado del sistema.

Michel Valencia finalizó el prototipado del sistema.

Gohan Holguín terminó el documento Manual de Configuración de Base de datos.

A continuación, se relaciona la tabla de compromisos.

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Planteamiento del problema versión I | Alex Diaz | 30/09/2021 | Terminado |
| Mapa de aplicación | Alex Diaz | 30/09/2021 | Terminado |
| Enlazar Herramientas | Alex Diaz | 30/09/2021 | Sin iniciar |
| Creación GitHub | Alex Diaz | 30/09/2021 | Sin iniciar |
| Creación de actas | Alex Diaz | 30/09/2021 | Sin iniciar |
| Prototipado del sistema parte II | Natalia Giraldo | 30/09/2021 | En proceso |
| Prototipado del sistema parte I | Michel Valencia | 30/09/2021 | Terminado |
| Especificación de requisitos versión I | Michel Valencia | 30/09/2021 | Sin iniciar |
| Manual de configuración de Base de datos versión I | Gojan Holguín | 30/09/2021 | Terminado |
| Creación Jira | Gojan Holguín | 30/09/2021 | Sin iniciar |
| Creación slack | Gojan Holguín | 30/09/2021 | Sin iniciar |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Gojan Stiven Holguín Rincón |  |
| Alexander Correa Diaz |  |
| Natalia Giraldo León |  |
| Michel Stiven Valencia Tapiero |  |