**MOTIVO DE LA REUNIÓN:** Quinto Sprint

**FECHA:** 04/30/2022 **HORA:** 02:00 PM **PROYECTO/MÓDULO:** Ebanistería León

**LUGAR:** Google Meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Gojan S. Holguin Rincon | Scrum Master y Desarrollador |
| Alexander Correa-Diaz | Product Owner y Documentador |
| Marlon Campo | Desarrollador |
| Michel Stiven Valencia Tapiero | Desarrollador |

**ORDEN DEL DIA:**

Se comprobará la finalización de las actividades asignadas en la reunión de planeación.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se confirmó la finalización de la interfaz promociones.

Marlon Campo presentó las interfaces de Menú y Galería.

Gohan Holguín ajustó el documento Manual de Configuración de Base de Datos y terminó las Historias de Usuario restantes.

Michel Valencia exhibió los cambios a los diagramas de casos de uso.

Alex Correa-Diaz finalizó los aspectos legales del documento Especificación de Requisitos.

A continuación, se encuentra la tabla de compromisos:

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Buscar Imágenes para cargar en la aplicación | Marlon Campo A. | 30/04/2022 | Terminado |
| Cargar Misión y Visión en el Home | Marlon Campo A. | 30/04/2022 | Terminado |
| Interfaz Promociones | Marlon Campo A. | 30/04/2022 | Terminado |
| Descripción de productos | Gohan Holguín R. | 30/04/2022 | Terminado |
| Cambiar Contraseña | Gohan Holguín R. | 30/04/2022 | Terminado |
| Realizar documento Manual de Configuración de Base de Datos | Gohan Holguín R. | 30/04/2022 | Terminado |
| Historias de Usuario Faltantes | Gohan Holguín R. | 30/04/2022 | Terminado |
| Ajustes a Diagramas de Casos de Uso | Michel Valencia | 30/04/2022 | Terminado |
| Crear Misión y Visión | Alex Correa-Diaz | 30/04/2022 | Terminado |
| Ajustar Informe General del Sistema | Alex Correa-Diaz | 30/04/2022 | Terminado |
| Realizar Aspectos Legales del documento Especificación de Requisitos | Alex Correa-Diaz | 30/04/2022 | Terminado |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Gojan Stiven Holguín Rincón |  |
| Alexander Correa-Diaz |  |
| Marlon Campo Amortegui |  |
| Michel Stiven Valencia Tapiero |  |