**MOTIVO DE LA REUNIÓN:** Quinto Sprint

**FECHA:** 01/04/2022 **HORA:** 02:00 PM **PROYECTO/MÓDULO:** Ebanistería León

**LUGAR:** Google Meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Gojan S. Holguín Rincón | Scrum Master y Desarrollador |
| Alexander Correa-Diaz | Product Owner y Documentador |
| Marlon Campo | Desarrollador |
| Michel Stiven Valencia Tapiero | Desarrollador |

**ORDEN DEL DIA:**

Se asignarán las tareas a realizar dentro de sprint V.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se da inicio a la reunión de planeación del V sprint del proyecto formativo de la Ebanistería León. Se pregunta si los integrantes desean seguir con sus respectivos roles y la respuesta de todos es afirmativa. Por lo tanto, se asignan las tareas propias de cada rol, así:

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Buscar Imágenes para cargar en la aplicación | Marlon Campo A. | 30/04/2022 | Por iniciar |
| Cargar Misión y Visión en el Home | Marlon Campo A. | 30/04/2022 | Por iniciar |
| Interfaz Promociones | Marlon Campo A. | 30/04/2022 | Por iniciar |
| Descripción de productos | Gohan Holguín R. | 30/04/2022 | Por iniciar |
| Cambiar Contraseña | Gohan Holguín R. | 30/04/2022 | Por iniciar |
| Realizar documento Manual de Configuración de Base de Datos | Gohan Holguín R. | 30/04/2022 | Por iniciar |
| Historias de Usuario Faltantes | Gohan Holguín R. | 30/04/2022 | Por iniciar |
| Ajustes a Diagramas de Casos de Uso | Michel Valencia | 30/04/2022 | Por iniciar |
| Crear Misión y Visión | Alex Correa-Diaz | 30/04/2022 | Por iniciar |
| Ajustar Informe General del Sistema | Alex Correa-Diaz | 30/04/2022 | Por iniciar |
| Realizar Aspectos Legales del documento Especificación de Requisitos | Alex Correa-Diaz | 30/04/2022 | Por iniciar |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Gojan Stiven Holguín Rincón |  |
| Alexander Correa-Diaz |  |
| Marlon Campo Amortegui |  |
| Michel Stiven Valencia Tapiero |  |