**MOTIVO DE LA REUNIÓN:** Sexto Sprint

**FECHA:** 01/05/2022 **HORA:** 02:00 PM **PROYECTO/MÓDULO:** Ebanistería León

**LUGAR:** Google Meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Gojan S. Holguín Rincón | Scrum Master y Desarrollador |
| Alexander Correa-Diaz | Product Owner y Documentador |
| Marlon Campo | Desarrollador |
| Michel Stiven Valencia Tapiero | Desarrollador |

**ORDEN DEL DIA:**

Se asignarán las tareas a realizar dentro de sprint VI.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se da inicio a la reunión de planeación del VI sprint del proyecto formativo de la Ebanistería León donde se asignaron las tareas de la siguiente manera:

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Documentarse en AWT | Michael Valencia | 31/05/2022 | Por iniciar |
| Desarrollo JWT | Gohan Holguín | 31/05/2022 | Por iniciar |
| Cronograma | Alex Diaz | 31/05/2022 | Por iniciar |
| Manual de Usuario | Alex Diaz | 31/05/2022 | Por iniciar |
| Manual Técnico de Configuración | Alex Diaz | 31/05/2022 | Por iniciar |
| Carrito de Compras | Marlon Campo A. | 31/05/2022 | Por iniciar |
| Pasarela de Pagos | Marlon Campo A. | 31/05/2022 | Por iniciar |
| Presentación Pitch | Alex Diaz | 31/05/2022 | Por iniciar |
| Interfaz descripción del producto | Marlon Campo A. | 31/05/2022 | Por iniciar |
| Creación de diagramas de casos de uso | Alex Diaz | 31/05/2022 | Por iniciar |
| Despliegue Front-End | Marlon Campo A. | 31/05/2022 | Por iniciar |
| Despliegue Back-End | Gohan Holguín | 31/05/2022 | Por iniciar |
| Creación actas | Alex Diaz | 31/05/2022 | Por iniciar |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Gojan Stiven Holguín Rincón |  |
| Alexander Correa-Diaz |  |
| Marlon Campo Amortegui |  |
| Michel Stiven Valencia Tapiero |  |