**MOTIVO DE LA REUNIÓN:** Sexto Sprint

**FECHA:** 05/15/2022 **HORA:** 02:00 PM **PROYECTO/MÓDULO:** Ebanistería León

**LUGAR:** Google Meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Gojan S. Holguín Rincón | Scrum Master y Desarrollador |
| Alexander Correa-Diaz | Product Owner y Documentador |
| Marlon Campo | Desarrollador |
| Michel Stiven Valencia Tapiero | Desarrollador |

**ORDEN DEL DIA:**

Se verificará el avance de las actividades realizadas y se resolverán errores.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se comunicó el avance de las actividades realizadas por cada uno de los integrantes.

Gohan expresó que ha avanzado la parte del BackEnd al 50%. Se ha decidido que no se va a reestructurar el proyecto, se seguirá trabajando con Python y con el Framework Django.

Marlon comentó que terminó el carrito de compras.

Michel ilustró que está revisando documentación que tiene que ver con JWA.

Alex enunció que está realizando el cronograma de actividades, presentación del Pitch.

Reunión mayo 13 2022:

Alex está creando las historias de usuario del carrito de compras, ver descripción del producto y recuperar contraseña. Además, esta haciendo los diagramas de casos de uso general y especifico.

Gohan está haciendo los tokens con JWT y el despliegue del back-end de la aplicación

Marlon está creando el pop-up de la descripción del producto que se utilizará en la opción de ver más.

Reunión mayo 20 2022:

Michael no entro a la reunión

Marlon ingresó 10 minutos tarde, el terminó las tareas y ahora está averiguando herramientas para llevar a cabo el despliegue del front-end

Alex terminó las tareas y ahora expuso los diagramas de casos de uso especifico

Gohan terminó las tareas y ahora está averiguando herramientas para realizar el despliegue del back-end

Mayo 23 de 2022:

Michael nuevamente no entró a la reunión por segunda vez consecutiva.

Marlon nuevamente ingreso 10 minutos tarde y está trabajando en solucionar problemas del local storage

Alex está creando las historias de usuario del carrito de compras y del estado del producto

Gohan está realizando el despliegue de la aplicación

A continuación, se encuentra la tabla de compromisos

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Documentarse en AWT | Michael Valencia | 31/05/2022 | En proceso |
| Desarrollo JWT | Gohan Holguín | 31/05/2022 | En proceso |
| Cronograma | Alex Diaz | 31/05/2022 | En proceso |
| Manual de Usuario | Alex Diaz | 31/05/2022 | En proceso |
| Manual Técnico de Configuración | Alex Diaz | 31/05/2022 | En proceso |
| Carrito de Compras | Marlon Campo A. | 31/05/2022 | En proceso |
| Pasarela de Pagos | Marlon Campo A. | 31/05/2022 | En proceso |
| Presentación Pitch | Alex Diaz | 31/05/2022 | En proceso |
| Interfaz descripción del producto | Marlon Campo A. | 31/05/2022 | En proceso |
| Creación de diagramas de casos de uso | Alex Diaz | 31/05/2022 | En proceso |
| Despliegue Front-End | Marlon Campo A. | 31/05/2022 | En proceso |
| Despliegue Back-End | Gohan Holguín | 31/05/2022 | En proceso |
| Creación actas | Alex Diaz | 31/05/2022 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Gojan Stiven Holguín Rincón |  |
| Alexander Correa-Diaz |  |
| Marlon Campo Amortegui |  |
| Michel Stiven Valencia Tapiero |  |