**MOTIVO DE LA REUNIÓN:** Séptimo Sprint

**FECHA:** 01/06/2022 **HORA:** 02:00 PM **PROYECTO/MÓDULO:** Ebanistería León

**LUGAR:** Google Meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Gojan S. Holguín Rincón | Scrum Master y Desarrollador |
| Alexander Correa-Diaz | Product Owner y Documentador |
| Marlon Campo | Desarrollador |
| Michel Stiven Valencia Tapiero | Desarrollador |

**ORDEN DEL DIA:**

Se asignarán las tareas a realizar dentro de sprint VII.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se da inicio a la reunión de planeación del VII sprint del proyecto formativo de la Ebanistería León donde se asignaron las tareas de la siguiente manera:

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Creación de Diagramas de clase | Gohan Holguín | 20/06/2022 | Por iniciar |
| Ajustar Manual de Usuario | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | Por iniciar |
| Ajustes Informe General del Sistema | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | Por iniciar |
| Revisión Historias de Usuario | Equipo Completo | 20/06/2022 | Por iniciar |
| Pasar casos de uso a Informe General del Sistema | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | Por iniciar |
| Actas de junio | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | Por iniciar |
| Cronograma de Capacitación | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | Por iniciar |
| Diagrama de despliegue | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | Por iniciar |
| Cargar productos a aplicación | Michael Valencia | 20/06/2022 | Por iniciar |
| Crear interfaces de tablero kanbam | Marlon Campo | 20/06/2022 | Por iniciar |
| Ajustar tablero kanbam desde el back-end | Gohan Holguín | 20/06/2022 | Por iniciar |
| Filtrar los estados de los productos | Gohan Holguín | 20/06/2022 | Por iniciar |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Gojan Stiven Holguín Rincón |  |
| Alexander Correa-Diaz |  |
| Marlon Campo Amortegui |  |
| Michel Stiven Valencia Tapiero |  |