**MOTIVO DE LA REUNIÓN:** Séptimo Sprint

**FECHA:** 10/06/2022 **HORA:** 02:00 PM **PROYECTO/MÓDULO:** Ebanistería León

**LUGAR:** Google Meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Gojan S. Holguín Rincón | Scrum Master y Desarrollador |
| Alexander Correa-Diaz | Product Owner y Documentador |
| Marlon Campo | Desarrollador |
| Michel Stiven Valencia Tapiero | Desarrollador |

**ORDEN DEL DIA:**

Se verificará el avance de las actividades realizadas y se resolverán errores.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

El día 3 de junio solo ingreso Gohan a la reunión virtual, por lo tanto, se no fue posible realizar la socialización del avance respectivo.

El día 10 de junio, hubo reunión de avance de proyecto, donde se trataron los siguientes temas:

Se revisaron las historias de usuario y los casos de uso para verificar el funcionamiento de la aplicación.

El compañero Marlon realizó el modal de registro exitoso y redireccionar y seguirá con la interfaz del tablero kanbam de los pedidos

Por otra parte, Gohan organizó los permisos de los usuarios registrados y ocultar el enlace de registrarse cuando el usuario ya está registrado, asi como también, restringió el acceso mediante URL al admin si el usuario no tiene los permisos. Además, realizó back de filtros de los estados de los productos

Por parte de Alexander, se creó el Cronograma de Capacitación y el manual de usuario.

Mientras que Michael está cargando productos a la aplicación.

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Creación de Diagramas de clase | Gohan Holguín | 20/06/2022 | En proceso |
| Ajustar Manual de Usuario | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | En proceso |
| Ajustes Informe General del Sistema | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | En proceso |
| Revisión Historias de Usuario | Equipo Completo | 20/06/2022 | En proceso |
| Pasar casos de uso a Informe General del Sistema | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | En proceso |
| Actas de junio | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | En proceso |
| Cronograma de Capacitación | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | En proceso |
| Diagrama de despliegue | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | En proceso |
| Cargar productos a aplicación | Michael Valencia | 20/06/2022 | En proceso |
| Crear interfaces de tablero kanbam | Marlon Campo | 20/06/2022 | En proceso |
| Ajustar tablero kanbam desde el back-end | Gohan Holguín | 20/06/2022 | En proceso |
| Filtrar los estados de los productos | Gohan Holguín | 20/06/2022 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| Gojan Stiven Holguín Rincón |  |
| Alexander Correa-Diaz |  |
| Marlon Campo Amortegui |  |
| Michel Stiven Valencia Tapiero |  |