MOTIVO DE LA REUNIÓN: Segundo Sprint Acta de Planeación

FECHA: 01/11/2021	HORA: 02:00	PM	PROYECTO/MÓDULO: Ebanistería León

LUGAR: Google Meet

PARTICIPANTES:

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Gojan S. Holguín Rincón | Scrum Master y Desarrollador |
| Alexander Correa-Diaz | Product Owner y Documentador |
| Marlon Campo | Desarrollador |
| Michel Stiven Valencia Tapiero | Desarrollador |

ORDEN DEL DIA:

Se asignarán las tareas a realizar dentro de Sprint II.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se da inicio a la reunión de planeación del Sprint II del proyecto formativo de la Ebanistería León. Durante el presente Sprint, las actividades son documentación, por lo tanto, a continuación, se relacionan las actividades.

COMPROMISOS:

| Actividad | Responsable | Fecha Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Planteamiento del problema versión II | Alex Diaz | 30/11/2021 | Por iniciar |
| Especificación de requisitos II | Michael Valencia | 30/11/2021 | Por iniciar |
| Prototipado del Sistema | Marlon Campo A. | 30/11/2021 | Por iniciar |
| Manual de Configuración de Base de Datos | Gohan Holguín R. | 30/11/2021 | Por iniciar |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| --- | --- |
| Gojan Stiven Holguín Rincón |  |
| Alexander Correa-Diaz |  |
| Marlon Campo Amortegui |  |
| Michel Stiven Valencia Tapiero |  |