MOTIVO DE LA REUNIÓN: Tercer Sprint

FECHA: 02/28/2022	HORA: 02:00	PM	PROYECTO/MÓDULO: Ebanistería León

LUGAR: Google Meet

PARTICIPANTES:

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Gojan S. Holguin Rincon | Scrum Master y Desarrollador |
| Alexander Correa-Diaz | Product Owner y Documentador |
| Marlon Campo | Desarrollador |
| Michel Stiven Valencia Tapiero | Desarrollador |

ORDEN DEL DIA:

Se comprobará la finalización de las actividades asignadas en la reunión de planeación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se comunicó el avance de las actividades realizadas por los integrantes.

Marlon Campo presentó la interfaz de contáctenos y home.

Gohan Holguín expuso las modificaciones realizadas a la base de datos.

Michel Valencia exhibió el cambio de los logos de los documentos

Alex Correa-Diaz finalizó los ajustes necesitados en el Informe General del Sistema

COMPROMISOS:

| Actividad | Responsable | Fecha Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Estructura del proyecto en React | Marlon Campo A. | 28/02/2022 | Terminado |
| Interfaz Agregar producto | Marlon Campo A. | 28/02/2022 | Terminado |
| Interfaz E-mail | Marlon Campo A. | 28/02/2022 | Terminado |
| Interfaz Home | Marlon Campo A. | 28/02/2022 | Terminado |
| Configuración de BD | Gohan Holguín R. | 28/02/2022 | Terminado |
| Modificación BD | Gohan Holguín R. | 28/02/2022 | Terminado |
| Cambiar logos de documentos | Michel Valencia T. | 28/02/2022 | Terminado |
| Ajustes a Planteamiento General del Sistema | Alex Correa-Diaz | 28/02/2022 | Terminado |
| Términos de Referencia | Alex Correa-Diaz | 28/02/2022 | Terminado |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| --- | --- |
| Gojan Stiven Holguín Rincón |  |
| Alexander Correa-Diaz |  |
| Marlon Campo Amortegui |  |
| Michel Stiven Valencia Tapiero |  |