MOTIVO DE LA REUNIÓN: Tercer Sprint

FECHA: 02/01/2022	HORA: 02:00	PM	PROYECTO/MÓDULO: Ebanistería León

LUGAR: Google Meet

PARTICIPANTES:

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Gojan S. Holguin Rincon | Scrum Master y Desarrollador |
| Alexander Correa-Diaz | Product Owner y Documentador |
| Marlon Campo | Desarrollador |
| Michel Stiven Valencia Tapiero | Desarrollador |

ORDEN DEL DIA:

Se asignarán las tareas a realizar dentro de sprint III, así como también los roles dentro del proyecto formativo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se inició la reunión preguntando a cada integrante del equipo cual rol deseaban desempeñar en el proyecto formativo, las respuestas fueron las siguientes:

Gohan Holguin – BackEnd

Marlon Campo – FrontEnd

Michel Valencia – Apoyo BackEnd-FrontEnd

Alexander Correa-Diaz - Documentador

En la siguiente tabla se encuentran los compromisos adquiridos por cada integrante del equipo.

COMPROMISOS:

| Actividad | Responsable | Fecha Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Estructura del proyecto en React | Marlon Campo A. | 28/02/2022 | Por iniciar |
| Interfaz Agregar producto | Marlon Campo A. | 28/02/2022 | Por iniciar |
| Interfaz E-mail | Marlon Campo A. | 28/02/2022 | Por iniciar |
| Interfaz Home | Marlon Campo A. | 28/02/2022 | Por iniciar |
| Configuración de BD | Gohan Holguín R. | 28/02/2022 | Por iniciar |
| Modificación BD | Gohan Holguín R. | 28/02/2022 | Por iniciar |
| Cambiar logos de documentos | Michel Valencia T. | 28/02/2022 | Por iniciar |
| Ajustes a Planteamiento General del Sistema | Alex Correa-Diaz | 28/02/2022 | Por iniciar |
| Términos de Referencia | Alex Correa-Diaz | 28/02/2022 | Por iniciar |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| --- | --- |
| Gojan Stiven Holguín Rincón |  |
| Alexander Correa-Diaz |  |
| Marlon Campo Amortegui |  |
| Michel Stiven Valencia Tapiero |  |