MOTIVO DE LA REUNIÓN: Tercer Sprint

FECHA: 02/15/2022	HORA: 02:00	PM	PROYECTO/MÓDULO: Ebanistería León

LUGAR: Google Meet

PARTICIPANTES:

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Gojan S. Holguín Rincón | Scrum Master y Desarrollador |
| Alexander Correa-Diaz | Product Owner y Documentador |
| Marlon Campo | Desarrollador |
| Michel Stiven Valencia Tapiero | Desarrollador |

ORDEN DEL DIA:

Se verificará el avance de las actividades realizadas, además se despejarán dudas que puedan haber surgido durante el desarrollo de las actividades.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se comunicó el avance de las actividades realizadas por los integrantes.

Marlon Campo presentó la estructura del proyecto en React, así como también la interfaz de de agregar producto.

Gohan Holguín expuso la configuración de la base de datos.

Michel Valencia está realizando el cambio de los logos de los documentos

Alex Correa-Diaz presentó el documento terminado Planteamiento General del Sistema.

COMPROMISOS:

| Actividad | Responsable | Fecha Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Estructura del proyecto en React | Marlon Campo A. | 28/02/2022 | Terminada |
| Interfaz Agregar producto | Marlon Campo A. | 28/02/2022 | Terminada |
| Interfaz contáctenos | Marlon Campo A. | 28/02/2022 | En proceso |
| Interfaz home | Marlon Campo A. | 28/02/2022 | En proceso |
| Configuración de BD | Gohan Holguín R. | 28/02/2022 | Terminada |
| Modificación BD | Gohan Holguín R. | 28/02/2022 | En proceso |
| Cambiar logos de documentos | Michel Valencia T. | 28/02/2022 | En proceso |
| Ajustes a Planteamiento General del Sistema | Alex Correa-Diaz | 28/02/2022 | Terminada |
| Términos de Referencia | Alex Correa-Diaz | 28/02/2022 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| --- | --- |
| Gojan Stiven Holguín Rincón |  |
| Alexander Correa-Diaz |  |
| Marlon Campo Amortegui |  |
| Michel Stiven Valencia Tapiero |  |