MOTIVO DE LA REUNIÓN: Cuarto Sprint

FECHA: 03/15/2022	HORA: 02:00	PM	PROYECTO/MÓDULO: Ebanistería León

LUGAR: Google Meet

PARTICIPANTES:

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Gojan S. Holguín Rincón | Scrum Master y Desarrollador |
| Alexander Correa-Diaz | Product Owner y Documentador |
| Marlon Campo | Desarrollador |
| Michel Stiven Valencia Tapiero | Desarrollador |

ORDEN DEL DIA:

Se verificará el avance de las actividades realizadas, además se despejarán dudas que puedan haber surgido durante el desarrollo de las actividades.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se comunicó el avance de las actividades realizadas por cada uno de los integrantes.

Marlon Campo presentó las interfaces de Log in y Registro.

Gohan Holguín expuso la creación de la API.

Michel Valencia está realizando el prototipado del sistema donde cada imagen tiene su respectiva descripción.

Alex Correa-Diaz finalizó el documento Términos y Condiciones

COMPROMISOS:

| Actividad | Responsable | Fecha Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Interfaz Log In | Marlon Campo A. | 31/03/2022 | Terminado |
| Interfaz Registro | Marlon Campo A. | 31/03/2022 | Terminado |
| Interfaz Menú Navegación | Marlon Campo A. | 31/03/2022 | En proceso |
| Interfaz Galería | Marlon Campo A. | 31/03/2022 | En proceso |

| Creación API (Serializadores y vistas) | Gohan Holguín R. | 31/03/2022 | Terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablas Admin | Gohan Holguín R. | 31/03/2022 | En proceso |

| Prototipado del Sistema | Michel Valencia T. | 31/03/2022 | En proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Términos y Condiciones | Alex Correa-Diaz | 31/03/2022 | Terminado |
| Ajustes Especificación de Requisitos | Alex Correa-Diaz | 31/03/2022 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| --- | --- |
| Gojan Stiven Holguín Rincón |  |
| Alexander Correa-Diaz |  |
| Marlon Campo Amortegui |  |
| Michel Stiven Valencia Tapiero |  |