MOTIVO DE LA REUNIÓN: Septimo Sprint

FECHA: 06/21/2022	HORA: 02:00	PM	PROYECTO/MÓDULO: Ebanistería León

LUGAR: Google Meet

PARTICIPANTES:

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Gojan S. Holguin Rincon | Scrum Master y Desarrollador |
| Alexander Correa-Diaz | Product Owner y Documentador |
| Marlon Campo | Desarrollador |
| Michel Stiven Valencia Tapiero | Desarrollador |

ORDEN DEL DIA:

Se comprobará la finalización de las actividades asignadas en la reunión de planeación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se confirmó la finalización de las tareas asignadas para el presente Sprint.

A continuación, se encuentra la tabla de compromisos finalizados:

COMPROMISOS:

| Actividad | Responsable | Fecha Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Creación de Diagramas de clase | Gohan Holguín | 20/06/2022 | Finalizada |
| Ajustar Manual de Usuario | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | Finalizada |
| Ajustes Informe General del Sistema | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | Finalizada |
| Revisión Historias de Usuario | Equipo Completo | 20/06/2022 | Finalizada |
| Pasar casos de uso a Informe General del Sistema | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | Finalizada |
| Actas de junio | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | Finalizada |
| Cronograma de Capacitación | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | Finalizada |
| Diagrama de despliegue | Alexander Correa-Diaz | 20/06/2022 | Finalizada |
| Cargar productos a aplicación | Michael Valencia | 20/06/2022 | Finalizada |
| Crear interfaces de tablero kanbam | Marlon Campo | 20/06/2022 | Finalizada |
| Ajustar tablero kanbam desde el back-end | Gohan Holguín | 20/06/2022 | Finalizada |
| Filtrar los estados de los productos | Gohan Holguín | 20/06/2022 | Finalizada |  |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| --- | --- |
| Gojan Stiven Holguín Rincón |  |
| Alexander Correa-Diaz |  |
| Marlon Campo Amortegui |  |
| Michel Stiven Valencia Tapiero |  |